Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Aula 413 |
| Data | 06.10.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho creato l’interfaccia grafica del sito,  Progettazione: Risultato finale: |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro di circa 10 ore di lavoro, perché non ho valutato bene i tempi per la creazione dei form |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Rendere dinamica la pagina dei form e iniziare con i controlli di js |