Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Lugano |
| Data | 01.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Introduzione al modulo, programma. Abbiamo visto un esempio di diario e come verranno valutati i nostri progetti. Abbiamo ricevuto il mandato per il primo progetto e abbiamo scritto le domande per le parti meno chiare.  Iscrizione a Github, iniziato a capire come funziona, e cercato la differenza tra Github online e un git in local. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non sapevo usare Github, allora sono andato sul sito mi sono iscritto e ho seguito la prima guida per imparare i comandi basi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Abbiamo appena ricevuto la consegna quindi devo ancora progettare e studiare a fondo il progetto, quindi non so ancora i tempi di cui avrò bisogno. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Teoria, domande riguardanti il mandato, inizio progetto. |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Aula 423 |
| Data | 08.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Risposte alle domande riguardanti il mandato, descrizione di github e come funziona, descrizione documentazione SAMT punto per punto. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho potuto fare l’account di SourceTree per dei problemi tra il proxy e google, quindi lo farò a casa per la settimana prossima. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Non ho ancora una pianificazione del lavoro |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Creare account e installare SourceTree. |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Aula 413 |
| Data | 15.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Abbiamo visto l’analisi dei costi e benefici, dei requisiti, Il FURPS e il documento di specifica dei requisiti  E ho creato la specifica dei requisiti, poi ho iniziato la documentazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Non ho ancora una pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Creare la pianificazione e la tabella dei costi. |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Aula 413 |
| Data | 22.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Abbiamo fatto il test. Poi abbiamo fatto la teoria sulla progettazione(design), poi ho fatto il gantt  Dopo ho creato la virtual machine che si deve usare come server e ho installato apache 2.4.27.zip  (https://www.apachelounge.com/download/VC14/)per configurare apache per comodità ho installato anche notepad++ e firefox, poi ho installato php 7.0.23 |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Inizialmente non riuscivo a installare apache perché diceva che mancava la MSVCR100.dll allora ho dovuto installare Visual C++ 2010 (<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53840>). |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Devo ancora fare la tabella dei costi e dei benefici per il resto sono in orario |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Tabella dei costi e benefici, finire di installare PHP. |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Aula 413 |
| Data | 29.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho modificato il gannt con accorgimenti fatti in classe. Ho creato l’analisi di dominio, e ho fatto il design dell’interfaccia e continuato la documentazione |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro, perché avevo valutato meno tempo per la progettazione dell’interfaccia. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
|  |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Aula 413 |
| Data | 06.10.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho creato l’interfaccia grafica del sito,  Progettazione: Risultato finale: |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro di circa 10 ore di lavoro, perché non ho valutato bene i tempi per la creazione dei form |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Rendere dinamica la pagina dei form e iniziare con i controlli di js |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Aula 413 |
| Data | 13.10.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho iniziato i controlli di Javascript |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho dei problemi con la creazione dei dropdown degli anni, mi dà degli errori con “cannot read append child of null”, e non sono riuscito a risolvere perché la variabile non e null. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro di circa 12 ore di lavoro |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Risolvere i problemi di javascript e continuare |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Aula 413 |
| Data | 20.10.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho continuato i controlli javascript e risolto il problema con i dropdown |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Per la select degli anni inserivo il testo dentro al opzione del select:  opzione.innerHTML = testo;  Ho risolto creando inserendo il testo come figlio del opzione  opzione.appendChild(testo); |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono molto indietro circa 20 ore di lezione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per settimana prossima devo finire i controlli di js e php. |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Aula 413 |
| Data | 20.10.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho finito i controlli java script, ho fatto i test, e ho caricato tutto sul sito di infomaniak |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Finito |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
|  |